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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

	АДМІНІСТРАЦІЯ НЕКРАСОВСЬКОГО

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ СОВЄТСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ
	КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ                                                СОВЕТСКИЙ БОЛЮГИ НЕКРАСОВКА КОЙ     КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 10 октября 2024 года                                                                           № 122
 с. Некрасовка

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие дорог местного значения на территории Некрасовского сельского поселения Советского района Республики Крым»
             В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации ст.179, Устава муниципального образования Некрасовское   сельское поселение Советского района Республики Крым, администрация Некрасовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие дорог местного значения  на территории Некрасовского сельского поселения Советского района Республики Крым » (приложение N 1) .
2.Постановление № 112 от 29.09.2023 года «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие дорог местного значения  на территории Некрасовского сельского поселения Советского района Республики Крым  » считать утратившим силу с 01.01.2025 года».
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на  официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Советского муниципального района (sovmo.rk.gov.ru) в разделе – Муниципальные образования района, подраздел Некрасовское сельское поселение, а также на информационном стенде Некрасовского сельского совета по адресу: Республика Крым Советский район с.Некрасовка ул.Советская, 33.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Председатель Некрасовского сельского совета-

глава администрации

Некрасовского сельского поселения                                                  Э.Э. Тома
       Приложение 

 к постановлению администрации

Некрасовского сельского поселения 
Советского района Республики Крым
от  10.10.2024 г. № 122  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
с.Некрасовка

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
	Наименование Программы    
	
	- Муниципальная программа «Развитие дорог местного значения  на территории Некрасовского сельского поселения Советского района Республики Крым  » (далее - Программа).

	
	
	

	Основание для разработки Программы  
	
	Постановление Администрации Некрасовского сельского поселения от 10.08.2016г . № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Некрасовского сельского поселения»

	
	
	

	Муниципальный заказчик Программы
	
	-Администрация Некрасовского сельского поселения.

	
	
	

	Разработчик Программы
	
	-Администрация Некрасовского сельского поселения.

	
	
	

	Основная цель Программы
	
	- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.     

	
	
	

	Основные задачи Программы
	
	- поддержание дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям внутри сельских дорог за счет ремонта внутри сельских дорог.

	
	
	

	Сроки реализации Программы         
	
	- 2025 -2027 годы.

	Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы
	
	- паспорт муниципальной программы «Развитие дорог местного значения  на территории Некрасовского сельского поселения Советского района Республики Крым  ».

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы.

Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.

Приложение № 1. Система программных мероприятий.

Мероприятия Программы:

мероприятия по содержанию дорог местного значения и искусственных сооружений на них;

мероприятия по ремонту дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

	Исполнители Программы
	
	- Администрация Некрасовского сельского поселения.



	Объемы и источники финансирования Программы
	
	- общий объем финансирования Программы составляет:

в 2025-2027 годах – 0,00 рублей,

в том числе:

средства бюджета поселения – 0,00 рублей.

Объем финансирования по годам:

2025 год –  0,00 рублей;

2025 год –  0,00 рублей.

2026 год – 0,00 рублей
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2025-2027 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	
	- реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

поддержание 2025 год – 0,00 рублей и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутри сельских дорог за счет ремонта.                           



	Система организации контроля за исполнением Программы
	
	-контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Некрасовского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными законодательством.


Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1.1. Влияние развития дорог местного значения
на экономику Некрасовского сельского поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети внутри сельских дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Дороги местного значения имеют ряд особенностей, а именно:

- дорог местного значения представляют собой сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

-в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

-помимо высокой первоначальной стоимости строительства капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения требуют больших затрат.

Внутри дорог местного значения обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

-удобство и комфортность передвижения;

-безопасность движения;

-экономичность движения;

-долговечность;

-стоимость содержания;

-экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

1.2. Проблемы развития сети дорог местного значения
в Некрасовского сельском поселении
В настоящее время протяженность дорог местного значения в Некрасовском сельском поселении составляет 14231 метров.
Дороги местного значения подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- дороги местного значения - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния дорог местного значения, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

-ремонт дорог местного значения - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дорог местного значения;

-капитальный ремонт дорог местного значения - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов дорог местного значения, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории дорог местного значения и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дорог местного значения, не изменяются границы полосы отвода дорог местного значения.

Состояние дорог местного значения определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков дорог местного значения и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии дорог местного значения в Некрасовском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания дорог местного значения.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, дорог местного значения за счет ремонта дорог местного значения.

Срок реализации Программы – 2025-2027 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом дорог местного значения, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя "Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения ".

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутри сельских дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков внутри сельских дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям дорог местного значения.

Мероприятия по ремонту дорог местного значения будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 1.
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Таблица № 1

	№ 
п/п
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	
	Объем финансирования по годам
(тыс. рублей)
	Итого  
(тыс.  
рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	 
	

	1.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств предоставляемых бюджету Некрасовского сельского поселения из бюджета муниципального образования Советский район Республики Крым              
	0
	0
	0
	
	

	
	в том числе:                    
	
	
	
	
	

	
	бюджет поселения                 
	0
	0
	0
	
	

	Всего по Программе (источники финансирования)          
	
	
	
	
	

	в том числе:                        
	
	
	
	
	

	бюджет поселения                     
	
	
	
	
	

	Всего по Программе (направление использования)         
	
	
	
	
	


Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Некрасовского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

составление плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета поселения и областного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Некрасовского сельского поселения.
Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития дорог местного значения дорог относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в поселении;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать удобству и безопасности движения на дорогах местного значения. 
